ПЛАН-ГРАФИК

по интеграции АСЭД «Директум» с внедренными ранее системами документооборота в Администрациях города Вологды и города Череповца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Срок** |
| 1. | Анализ технической возможности интеграции, тестирование ресурса, канала связи и обмена данными в формате МЭДО | с 01.10.2014 по 28.11.2014 |
| 2. | Принятие правовых актов, регламентирующих организацию электронного взаимодействия, заключение соглашений об электронном взаимодействии | с 17.11.2014 по 28.11.2014 |
| 3. | Опытная эксплуатация интеграции | с 01.12.2014 по 19.12.2014 |
| 4. | Промышленная эксплуатация интеграции | с 22.12.2014 |